BACKEND ARCHITECTURE & DELIVERY ROADMAP

# 口腔客服智能陪练系统

后端构建方案

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

基于当前 C++17 / Crow / PostgreSQL / DeepSeek MVP
面向生产化的架构、数据、安全与实施路线

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 编写日期 | 2026-07-25 |
| 文档状态 | 现状说明与生产化演进方案 |
| 适用对象 | 开发 / 测试 / 运维 / 产品负责人 |

# 目录

目录将在 Microsoft Word 中打开时自动更新。

提示：若目录未显示页码，请在 Word 中右键目录并选择“更新域”。

# 1. 文档目标

本项目已经具备一套可运行的后端 MVP，并非从零开始。当前实现使用 C++17、Crow、PostgreSQL 和 DeepSeek API，为微信小程序提供“客服训练”和“患者模拟”两条独立链路。本方案要回答三个问题：

当前后端已经如何工作，哪些设计可以继续保留。

从演示版走向可供诊所实际使用的系统，还缺少哪些能力。

后续应按什么顺序建设，才能控制技术风险、医疗合规风险和交付成本。

本文以仓库中的 backend/src/main.cpp、数据库迁移、docs/api.md 和小程序请求封装为事实依据。文中的“当前实现”描述现有代码；“目标方案”与“演进建议”表示后续建设方向，不能与已上线能力混淆。

# 2. 结论先行

后端建议采用“先固化单体边界，再按压力拆分”的路线，而不是立即微服务化。

MVP 阶段继续保留单体服务和 PostgreSQL，优先补齐身份认证、租户隔离、任务可靠性、可观测性和自动化测试。

AI 不直接决定业务状态。会话状态、轮次、幂等、评分状态和数据权限由服务端与数据库控制，模型只生成受约束的内容。

“客服训练”和“患者模拟”继续保持数据隔离。前者产生五维评分并进入管理看板，后者只产生标准答复与学习复盘，不进入评分统计。

模型调用统一收口到 Model Gateway，固定 Prompt 版本、输出 Schema、超时、重试、审计和安全兜底，避免页面或业务代码直接拼接模型请求。

生产环境必须由微信登录换取服务端身份，移除固定的 demo-user-001；所有业务数据至少按 tenant_id + user_id 隔离。

异步评分与复盘应从进程内 detach 线程升级为可恢复任务队列。这样服务重启后任务不会丢失，也能限制模型并发与成本。

第一阶段不需要拆库。PostgreSQL 继续作为唯一事实源，配合连接池、事务、索引、迁移版本和定期备份即可支撑早期业务。

# 3. 当前后端全景

## 3.1 技术栈与运行边界

| 层次 | 当前选择 | 作用 | 当前边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户端 | 微信小程序 | 场景选择、对话、结果、历史、数据页 | 开发环境默认访问 127.0.0.1:8080/api |
| HTTP 服务 | C++17 + Crow 1.2.1 | REST 路由、参数解析、统一响应 | 业务主要集中在单个 main.cpp |
| JSON | nlohmann/json 3.11.3 | API、Prompt 输入、模型输出、JSONB | 依靠运行时校验，未使用独立 Schema 库 |
| 数据访问 | libpqxx 7.10.1 | PostgreSQL 事务与参数化 SQL | 当前每次操作新建数据库连接 |
| 数据库 | PostgreSQL | 会话、消息、评分、复盘和场景配置 | 迁移脚本为 001_initial.sql、002_roleplay.sql |
| 模型网关 | WinHTTP + DeepSeek Chat Completions | 患者回复、评分、标准客服、复盘 | 当前依赖 Windows API，模型地址写在代码中 |
| 构建 | CMake + Visual Studio 2022 | 拉取依赖、编译、CTest | 当前发布目标主要是 Windows x64 |
| 测试 | PowerShell smoke + C++ validation | 接口冒烟、模型输出归一化与安全检查 | 尚无完整 CI 与数据库集成测试矩阵 |

## 3.2 逻辑架构

图 1  当前 MVP 逻辑架构

| 微信小程序 - 场景、对话、结果、历史、数据 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ↓ HTTPS / JSON ↓ |  |  |
| Crow REST API → Service 业务编排 |  |  |
| Database 客服训练 | RoleplayDatabase 患者模拟 | ModelGateway 模型统一出口 |
| PostgreSQL - 会话、消息、评分、复盘、场景配置 |  | DeepSeek API |
| 异步评分 / 复盘：当前使用进程内后台线程 |  |  |

请求先进入 Crow 路由，由统一的 handle 包装器捕获业务异常、数据库异常和未知异常，再按 {code, message, data} 返回。路由层只做轻量参数读取，主要编排在 Service；数据访问分别位于 Database 与 RoleplayDatabase；所有 DeepSeek 调用集中在 ModelGateway。

这套分层虽然仍在一个源文件中，但职责已经出现清晰雏形，后续应按这些边界拆文件，而不必先改变运行形态。

## 3.3 两条业务链路

| 对比项 | 客服训练 | 患者模拟 |
| --- | --- | --- |
| 学员扮演 | 客服 | 患者 |
| 模型扮演 | 虚拟患者 | 标准客服 |
| 核心产物 | 多轮对话、五维评分、违规与逐轮建议 | 标准答复、学习要点、合规边界、无分数复盘 |
| 数据表 | sessions、messages、evaluations | roleplay_sessions、roleplay_messages、roleplay_summaries |
| 是否进入看板 | 是 | 否 |
| 当前最大轮数 | 10 | 10 |
| 最少结束轮数 | 1 | 1 |

数据隔离是必须长期保留的产品规则。患者模拟用于观察标准服务表达，如果混入客服训练评分，会扭曲个人能力画像和团队统计。

# 4. 核心领域模型与数据设计

## 4.1 场景是训练的配置根

scenarios 保存公开信息、患者画像、训练重点、隐藏配置和患者模拟配置。公开字段可以返回客户端；以下内容只能留在服务端：

虚拟患者开场白之外的隐藏顾虑。

情绪、信任度、风险触发等内部状态规则。

用于标准客服生成的 serviceGuidance。

完整 Prompt、模型原始响应和密钥。

当前四个固定场景分别覆盖种植牙基础咨询、正畸基础咨询、诊所比价和术后不适咨询。生产化后可以增加场景版本、启停状态、适用门店、创建者、审核状态与发布时间，但训练会话必须引用一个不可变的场景版本，防止场景更新后历史报告无法复现。

建议新增：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| tenant_id | 所属机构或演示租户 |
| scenario_version | 场景内容版本 |
| status | draft、published、archived |
| published_at | 发布时间 |
| created_by / updated_by | 审核与变更追踪 |
| content_hash | Prompt 输入配置的稳定摘要，用于复现 |

## 4.2 会话是状态机，不是聊天记录集合

客服训练会话状态为 in_progress -> completed 或 in_progress -> abandoned。评分状态独立为 not_started -> generating -> ready/failed。患者模拟采用同样的会话状态，但复盘状态存放在 roleplay_summaries。

关键约束已经通过数据库体现：

同一用户、同一场景最多一个进行中会话。

轮次限制为 0 到 10。

消息长度限制为 1 到 1000。

评分或复盘与会话一对一。

删除会话时级联删除消息和产物。

生产化建议把状态转换集中在领域服务中，并为关键转换使用 SELECT ... FOR UPDATE 或条件更新，确保重复点击、网络重试和并发请求不会产生两份任务。

## 4.3 消息幂等

客户端为每条学员消息生成 clientMessageId。后端以 (session_id, client_message_id) 唯一约束保证幂等：

首次请求先保存学员消息。

调用模型前若请求失败，学员消息仍保留并成为 pendingMessage。

客户端使用同一 ID 和相同内容重试。

如果患者或标准客服回复已经生成，后端直接返回已有结果，不重复计轮次或调用模型。

这一设计应保留。生产阶段还应记录 request_id、模型调用 ID、尝试次数和延迟，便于定位“消息已落库但模型未返回”等中间状态。

## 4.4 建议的生产数据域

| 数据域 | 主要对象 | 建设目的 |
| --- | --- | --- |
| 身份与组织 | tenants、users、memberships、roles | 微信身份、机构隔离、主管权限 |
| 内容配置 | scenarios、scenario_versions、prompt_templates | 场景发布、Prompt 版本和审核 |
| 训练业务 | sessions、messages、evaluations | 客服训练事实数据 |
| 患者模拟 | roleplay_sessions、roleplay_messages、roleplay_summaries | 独立学习链路 |
| AI 任务 | ai_jobs、ai_attempts | 可靠异步执行、重试、成本与审计 |
| 审计运营 | audit_logs、usage_daily | 敏感操作、用量、模型成本 |

早期仍可共用一个 PostgreSQL 实例和一个数据库，通过外键与索引保持一致性；只有当容量、合规或团队边界明确要求时再拆库。

# 5. API 构建思路

## 5.1 接口风格

当前 API 使用 /api 前缀、JSON 请求体和统一响应：

{ "code": 0, "message": "ok", "data": {} }

建议生产化时升级为 /api/v1，保留业务错误码，并增加：

X-Request-Id：链路追踪与问题定位。

Authorization 或服务端会话 Cookie：替换演示用户头。

统一分页游标：历史记录增长后避免深分页。

明确的 API 兼容策略：新增字段向后兼容，破坏性变化升版本。

OpenAPI 文档：由契约驱动接口测试和客户端类型生成。

## 5.2 当前接口分组

| 分组 | 主要接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 健康与配置 | GET /health、POST /config/deepseek-key | 后者只能用于本地演示 |
| 场景 | GET /scenarios、GET /roleplay/scenarios | 隐藏配置不得下发 |
| 客服训练 | POST/GET /sessions、消息、结束、重开 | 完整训练生命周期 |
| 评分 | 获取评分、失败重试 | 结束训练后异步生成 |
| 患者模拟 | POST/GET /roleplay/sessions、消息、结束、重开 | 独立会话生命周期 |
| 学习复盘 | 获取复盘、失败重试 | 不产生分数 |
| 看板 | GET /dashboard/summary | 只统计客服训练 |

## 5.3 身份认证与权限

当前客户端固定发送 X-Demo-User-Id: demo-user-001，服务端实际上也使用固定常量。这只能用于单用户演示。生产流程应为：

小程序调用 wx.login 获取一次性 code。

客户端将 code 发送到 POST /api/v1/auth/wechat。

后端通过微信服务端接口换取 openid/unionid，映射内部用户。

后端签发短期访问令牌和可轮换的会话凭证。

每个请求由认证中间件注入 tenant_id、user_id 和角色。

数据查询永远把租户与用户条件写入 SQL，主管接口再依据角色扩大可见范围。

角色至少包括学员、主管、机构管理员和平台管理员。主管可以查看本机构汇总，但不能读取其他机构或无关员工的完整对话。高敏感操作需要审计日志。

## 5.4 限流与防滥用

限流应分三层：

用户层：限制单位时间发送消息和生成报告次数。

租户层：限制机构每日模型额度与并发。

模型层：对 DeepSeek 429、超时和熔断进行统一处理。

消息接口还需校验会话归属、状态、轮次、内容长度和相同幂等 ID 的内容一致性。不要只依赖前端按钮禁用。

# 6. AI 能力构建思路

## 6.1 Model Gateway 的职责

Model Gateway 是业务系统与模型供应商之间的隔离层，应承担：

模型供应商与版本选择。

Prompt 模板加载、变量注入和版本标记。

超时、有限重试、退避、并发限制和熔断。

JSON 输出约束、解析、归一化和业务级安全校验。

Token、时延、错误和费用记录。

敏感信息清理与日志脱敏。

可替换供应商适配，避免业务代码依赖 DeepSeek 特有字段。

当前代码已实现集中调用、20 秒接收超时、结构化 JSON 优先、去除 <think>、代码块恢复、嵌套 JSON 字符串恢复和部分失败重试，是正确的 MVP 起点。

## 6.2 四类模型任务

| 任务 | 输入 | 输出 | 温度倾向 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 虚拟患者回复 | 场景、内部状态、对话历史 | 回复、情绪、信任度、新披露信息、结束标记 | 中等 | 泄露 Prompt、越位诊断、角色漂移 |
| 客服训练评分 | 场景、完整对话 | 五维分、总结、优势、改进、违规、逐轮点评 | 低 | 编造引用、评分漂移、医学建议 |
| 标准客服答复 | 场景指导、患者提问历史 | 答复、学习要点、合规边界、结束标记 | 中低 | 承诺疗效、编造价格或政策 |
| 患者模拟复盘 | 场景、完整练习 | 总结、覆盖主题、关键原则、下次建议 | 低 | 把无分数学习误写为评分 |

## 6.3 输出可信链

模型输出不能直接写库或返回。建议固定以下流水线：

传输层校验：HTTP 状态、响应大小、超时。

语法层校验：提取合法 JSON 对象。

Schema 校验：字段类型、枚举、长度、数组数量、分数范围。

事实锚定：报告中的学员原话必须能在对应轮次逐字找到。

医疗合规校验：拦截诊断、药物、治疗指令、绝对保证、虚构价格与机构政策。

归一化：分数截断、默认值和安全回退表达。

持久化：保存规范化结果、模型版本、Prompt 版本和生成时间。

仓库中的 normalizeReport、normalizeRoleplayReply 与验证测试已经覆盖若干关键规则，后续应把规则拆成可配置、可单测的安全模块，并积累回归样本集。

## 6.4 Prompt 管理

Prompt 不应长期硬编码在业务源文件。建议建立 prompt_templates 或版本化资源文件，至少记录：

task_type、version、status。

system/user 模板与输出 Schema。

适用模型、最大 Token、温度。

发布人、审核人、发布时间和变更说明。

回归评测结果与安全阈值。

每份评分和复盘保存 model_version + prompt_version + scenario_version，这样才能解释历史结果、回滚异常版本并进行 A/B 对比。

# 7. 关键业务流程

## 7.1 客服训练消息流程

客户端创建或恢复会话。

客户端生成稳定的 clientMessageId 并提交客服话术。

后端事务校验会话归属与状态，保存学员消息或读取已有消息。

后端读取场景隐藏配置、患者内部状态和完整历史。

Model Gateway 生成并校验虚拟患者回复。

后端事务保存患者回复、更新患者状态和轮次。

到达最大轮次时，原子结束会话并创建评分任务。

客户端收到本轮结果；若模型失败，则按 pendingMessage 使用相同 ID 重试。

同步模型调用会让单轮体验更直接，但必须设置总超时与并发上限。若未来模型时延明显上升，可以把消息生成也异步化，并通过短轮询或 WebSocket/SSE 推送结果。

## 7.2 结束与评分流程

POST /sessions/{id}/finish 锁定会话并验证至少一轮。

会话立即变为 completed，评分状态变为 generating。

服务创建唯一评分任务并返回 HTTP 202。

Worker 读取场景版本与完整对话，调用评分模型。

输出通过 Schema、引用与安全检查后写入 evaluations。

Worker 原子更新 sessions.total_score 和 evaluation_status=ready。

客户端轮询评分；失败时可显式创建重试任务。

当前 MVP 使用 std::thread(...).detach() 执行第 4 到第 6 步。目标实现应使用数据库任务表或消息队列：任务必须有唯一键、租约、重试次数、下次执行时间和死信状态，服务重启后能继续执行。

## 7.3 患者模拟流程

患者模拟与客服训练类似，但没有患者开场白和分数。学员先以患者身份提问，模型返回标准客服答复、学习要点和合规边界。结束后生成无分数复盘。看板 SQL 必须只查询客服训练表，确保统计口径稳定。

# 8. 可靠性、一致性与并发

## 8.1 事务边界

需要在一个事务中完成的操作包括：

放弃旧会话并创建同场景新会话。

保存模型回复、更新轮次和内部状态。

结束会话并创建唯一评分/复盘任务。

保存最终报告并更新会话摘要分数。

模型网络调用不应占用数据库事务。正确顺序是“短事务保存请求 -> 事务外调用模型 -> 短事务幂等保存结果”。

## 8.2 任务队列的最小实现

早期可以先用 PostgreSQL 实现可靠任务表，无需立刻引入额外中间件：

| 字段 | 用途 |
| --- | --- |
| id / job_type | 任务标识与类型 |
| dedupe_key | 如 evaluation:{sessionId}，防止重复任务 |
| status | pending、running、succeeded、retry_wait、dead |
| attempts / max_attempts | 控制有限重试 |
| available_at | 退避后的下次执行时间 |
| lease_until / worker_id | Worker 崩溃后的任务回收 |
| payload | 会话 ID、版本等最小输入 |
| last_error | 脱敏后的失败类型 |

Worker 使用 FOR UPDATE SKIP LOCKED 领取任务。后续只有当吞吐或跨服务需求上升时，再迁移到 Redis Streams、RabbitMQ 或云队列。

## 8.3 数据库连接

当前每个数据库方法创建一个 pqxx::connection，简单但会在并发增长时产生握手和连接数压力。下一阶段应引入有上限的连接池，并分别设置 API 与 Worker 池，防止耗时任务挤占在线请求连接。

# 9. 安全与医疗合规

## 9.1 数据最小化

产品应持续提示用户不要输入真实姓名、电话、病历等隐私信息。服务端仍要假设用户可能误输，并采取：

输入前置提示与基础敏感信息识别。

日志不记录完整对话、Token、数据库连接串和模型密钥。

对话按明确期限保留，支持机构级删除与导出流程。

备份加密、传输 HTTPS、数据库最小权限。

生产密钥由 Secret Manager 或受控环境变量提供，不允许页面上传模型密钥。

## 9.2 医疗边界

后端必须阻止模型输出以下内容：

对用户具体情况作出诊断或治疗方案判断。

推荐具体药物、剂量、操作或治疗手段。

承诺疗效、成功率、无痛、绝对安全或确定恢复时间。

编造价格、优惠、材料或机构政策。

在术后风险场景中淡化明显异常，或阻止联系医生。

安全回退文本应说明客服只能提供信息收集、预约或复诊协助，具体情况由医生结合检查评估。高风险样本应进入人工复核和回归测试集。

## 9.3 常规应用安全

所有 SQL 使用参数化查询；动态筛选只允许白名单值。

生产 CORS 不使用 *，仅允许实际小程序/管理端来源策略。

反向代理限制请求体、连接数和超时。

返回给客户端的错误不包含 SQL、Prompt 或模型原文。

管理端需要 RBAC、操作审计和敏感字段遮蔽。

依赖版本定期扫描，构建产物生成 SBOM 与校验值。

# 10. 部署架构

## 10.1 开发与演示环境

当前 Windows 免编译包适合本地演示：后端、微信开发者工具和 PostgreSQL 可运行在同一台机器。该模式强调易用，不代表生产架构。

## 10.2 建议的生产拓扑

微信小程序 ¦ ¦ HTTPS v WAF / API Gateway / Nginx ¦ +--> API 实例 x N --------> PostgreSQL 主库 ¦ ¦ ¦ ¦ +--> AI 任务表 <-----+ ¦ +--> Worker 实例 x N -----> DeepSeek API ¦ +-------------> 指标、日志、告警

API 服务保持无状态，可水平扩容；Worker 单独限制模型并发。数据库放在私网，公网只开放 443。健康检查至少区分进程存活、数据库就绪和模型配置状态，模型供应商短暂异常不应让负载均衡立即摘除所有 API 实例。

## 10.3 配置分层

| 类别 | 示例 | 管理方式 |
| --- | --- | --- |
| 普通配置 | 端口、日志级别、超时、并发 | 环境变量或配置中心 |
| 秘密 | 数据库密码、DeepSeek Key、微信密钥 | Secret Manager |
| 业务配置 | 场景、Prompt、评分权重 | 数据库版本化与审核 |
| 客户端配置 | 各环境 API 地址 | 小程序环境配置，正式环境仅 HTTPS |

# 11. 可观测性与运营指标

## 11.1 技术指标

API 请求量、P50/P95/P99 延迟和错误率。

PostgreSQL 连接池占用、慢查询、事务冲突和存储增长。

模型调用成功率、首字节/总耗时、429、超时、解析失败率。

AI 任务排队长度、等待时间、重试率和死信数。

每类 Prompt 的 Token 与费用。

## 11.2 产品与质量指标

创建会话到完成首轮的转化率。

平均训练轮次、完成率、重练率。

评分生成成功率和等待时间。

各场景训练次数与五维分布。

安全回退触发率、违规类型分布和人工复核命中率。

患者模拟复盘完成率，但不与客服评分混合。

日志统一携带 request_id、tenant_id、脱敏后的 user_id、session_id、job_id、model_version 和 prompt_version。不要记录密钥、完整认证凭证或未经脱敏的用户输入。

# 12. 测试策略

## 12.1 当前基础

仓库已有两类测试：

backend/tests/smoke.ps1：验证健康、场景、看板、两条完整业务链路和消息幂等。

backend/tests/report_validation_test.cpp：验证模型 JSON 恢复、字段归一化、报告引用锚定和不安全建议回退。

## 12.2 建议测试金字塔

| 层次 | 重点 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 状态机、分数计算、输出 Schema、安全规则、Prompt 组装 |
| 数据库集成测试 | 迁移、唯一约束、事务回滚、并发重试、租户隔离 |
| API 契约测试 | 状态码、错误码、响应字段、权限与分页 |
| 模型回归测试 | 固定样本的结构通过率、引用真实性、医疗边界、评分稳定性 |
| 端到端测试 | 小程序开始、续练、重开、结束、报告、历史与两种模式隔离 |
| 压力与故障测试 | 模型超时、429、数据库短暂不可用、Worker 重启、重复请求 |

CI 至少执行格式检查、CMake 构建、CTest、数据库迁移和无模型冒烟测试。需要真实模型的测试可设为受控的定时任务，避免每次提交都产生费用和不稳定结果。

# 13. 代码组织演进

当前单文件实现便于 MVP 快速交付，但后续建议按现有职责拆分：

backend/ src/ main.cpp config/ http/ routes/ middleware/ response.cpp domain/ training/ roleplay/ scenario/ application/ training_service.cpp roleplay_service.cpp infrastructure/ postgres/ model/ jobs/ observability/ migrations/ tests/ unit/ integration/ contract/

拆分目标是提高可测试性和边界清晰度，不是为了文件数量。领域层不依赖 Crow、WinHTTP 或具体 SQL；基础设施实现接口；路由只负责协议转换。

# 14. 分阶段实施路线图

## 阶段 0：冻结现状与建立基线（1 周）

固化 API 契约、数据库迁移顺序和四类 Prompt 版本。

为现有核心流程补齐无模型集成测试。

记录性能、模型成功率与成本基线。

建立开发、测试、生产配置清单。

验收：当前功能不回归；构建和核心测试可在 CI 重复运行。

## 阶段 1：生产可用基础（2-3 周）

微信登录、用户、机构和角色模型。

全部 SQL 加租户与用户隔离。

HTTPS 反向代理、Secret 管理、生产 CORS。

数据库连接池、结构化日志、请求 ID、基础指标和告警。

Prompt 从源文件抽离并版本化。

验收：两个机构间数据不可互见；密钥不进入客户端、日志或仓库；关键接口可追踪。

## 阶段 2：可靠 AI 任务（2 周）

建立 ai_jobs/ai_attempts 和 Worker。

评分、复盘改为可恢复任务，支持退避、死信和人工重试。

模型并发、租户额度和费用统计。

供应商适配接口与安全回退统一化。

验收：API 或 Worker 重启不会丢评分任务；重复结束请求只产生一个有效报告。

## 阶段 3：质量与运营（2-4 周）

场景与 Prompt 发布审核。

模型回归集、合规红队样本和质量看板。

主管端权限、团队汇总、数据保留与审计。

备份恢复演练、容量与故障演练。

验收：Prompt 变更可审核、可回滚、可比较；高风险输出有明确处置链路。

## 阶段 4：按真实瓶颈扩展（持续）

只有出现明确瓶颈后才考虑：独立队列、读副本、缓存、对象存储、多供应商路由或服务拆分。拆分依据应是吞吐、故障域、合规和团队所有权，而不是架构形式本身。

# 15. 关键风险与应对

| 风险 | 影响 | 主要应对 |
| --- | --- | --- |
| 模型输出越权或不稳定 | 医疗合规与用户信任 | Schema + 规则校验 + 安全回退 + 回归集 + 人工复核 |
| 固定演示用户进入生产 | 严重数据越权 | 微信登录、租户隔离、RBAC、权限集成测试 |
| 进程重启丢异步任务 | 报告长期停留 generating | 持久化任务、租约、重试与恢复扫描 |
| 并发导致重复消息或报告 | 费用增加、数据冲突 | 幂等键、唯一约束、事务与条件更新 |
| 数据库连接耗尽 | API 不可用 | 连接池、并发上限、API/Worker 连接隔离 |
| Prompt 变更不可追溯 | 历史评分无法解释 | 版本、发布审核、模型与场景版本一并落库 |
| 隐私数据进入日志或模型 | 合规风险 | 最小化、脱敏、保留策略、权限与供应商协议 |
| Windows 专用实现限制部署 | 云端运维成本 | 抽象 HTTP Client，提供跨平台实现或容器化构建 |

# 16. 生产上线验收清单

[ ] 小程序正式环境只访问备案并配置合法域名的 HTTPS API。

[ ] 已移除生产环境运行时上传 DeepSeek Key 的能力。

[ ] 微信身份、租户和角色权限已经端到端生效。

[ ] 所有会话、历史、看板和管理查询均通过租户隔离测试。

[ ] 消息重试、重复结束、Worker 重启和模型超时均有验证记录。

[ ] Prompt、模型、场景版本可从任一报告追溯。

[ ] 医疗合规样本集与安全回退测试通过。

[ ] 日志、指标、告警、备份和恢复演练完成。

[ ] 数据保留、删除、导出和审计流程经过确认。

[ ] 发布包不包含密钥、本地配置、构建缓存或真实训练数据。

# 17. 最终建议

这个项目后端的核心不是“把聊天接口接上模型”，而是建立一个可控的训练状态机：业务系统掌握身份、状态、幂等、数据和权限，模型只在受约束的任务中生成内容。当前 MVP 已经验证了两条训练链路、PostgreSQL 落库、DeepSeek 结构化输出和基础安全归一化，下一步最有价值的投入是把这些能力变得可恢复、可追踪、可隔离、可审计。

建议先完成生产可用基础与可靠 AI 任务，再依据真实用户量决定是否拆服务。这样既保留现有 C++ MVP 的交付成果，也避免在身份、合规和任务可靠性尚未解决时提前承担分布式系统复杂度。

# 附录 A：当前仓库事实来源

backend/src/main.cpp：HTTP 路由、数据访问、模型网关、输出归一化和业务编排。

backend/migrations/001_initial.sql：客服训练表结构与四个固定场景。

backend/migrations/002_roleplay.sql：患者模拟表结构与场景指导。

backend/CMakeLists.txt：C++17、Crow、nlohmann/json、libpqxx、WinHTTP 构建配置。

backend/tests/smoke.ps1：基础接口与真实模型流程冒烟测试。

backend/tests/report_validation_test.cpp：报告与安全归一化测试。

docs/api.md：MVP API 契约。

utils/api.js、utils/config.js：小程序请求封装与环境地址选择。

# 附录 B：建议优先建立的架构决策记录

ADR-001：继续采用模块化单体，何时触发服务拆分。

ADR-002：微信身份、租户边界和角色模型。

ADR-003：PostgreSQL 任务队列与任务幂等策略。

ADR-004：模型供应商适配与 Prompt 版本管理。

ADR-005：训练数据保留、删除与审计策略。

ADR-006：医疗合规输出规则与人工复核机制。